## Slide 1: ForYou Q&A
藍牙協議棧:
日本 JKC, PIO 除了整個車機全部委外的案子外, 幾乎都是採用 A&W的Solutions,
十多年來兩家各別出貨量都達數千萬套. 其他日本公司例如A, D,F,S 等也都是 A&W 客戶.
可以相信的是, 對 JKC 而言, 應該沒有比使用 A&W STACK 更讓他們放心的才是.
ECNR:
JKC 跟 A&W 合作也很久,總出貨量也是千萬套量級. 上個月與 A&W 還在他們 LAB 裡調教通過 ITU-T,
服務及能力都得到高度滿意.
CP/AA:
A&W CP/AA team 成立時間較短, 但結合 ITU-T/ECNR的強大 support, 快速獲得許多國際大廠採用.
不過客戶委託的主要在困難的 CP. 而 Google 的策略又不讓像 A&W 這樣的公司直接取得AA 文件, 為AA new version事先做好準備.
這次與 ForYou 合作的AA v4.3 是新版本, 部分功能尚未開發, 在開發期較短之下 , 沒有做好與系統的溝通, 造成後續有較大的整合
修改及驗證effort
為此, A&W 已重新整頓 CPAA team, 並加入system team(熟悉各 platform系統), 事先在各平臺上打造完整的系統,確保 CPAA team
成員也熟悉系統, 能跟客戶做良好整合. 相信很快能像 STACK, ECNR team 般, 獲的重要大廠的高度讚賞.
Note: 陸續接獲海外 C, M 等大廠, 用改造後的方式,目前合作相當順利.

## Slide 2: ForYou Q&A
AA Project 主要問題 :
  沒有與系統整合者先明確規範設備/資源管理, 造成後續各種漏洞 . 如與 BT 間的各種互動
  開發週期緊張,沒有足夠時間進行認證前的 Review 及 Pre-test
  專案項目經理跟專案研發主管在台灣總部,溝通效率不佳.
目前進行機制:
  整合 CP/AA 團隊與系統團隊，確保成員既懂技術又熟悉主流車機平臺
  專案進行前期:
    與客戶先討論規範好與 AA 相關的設備/資源管理Spec
    先在各平臺搭建完整測試環境，提前完成核心功能適配，減少後期風險；
  專案導入:
    Advanced function and Critical Part 事項的驗證 , IOP 測試, Certification 的 Pre-test…
  建立 “專案啟動 - 周同步 - 24 小時回應” 等標準化溝通機制。
  A&W STACK , ECNR , System Team 做支援, 加速確認問題可能原因
  專案項目經理及專案研發主管都由大陸團隊擔任,負責溝通及協調

## Slide 3: ForYou Q&A
專案具體承諾:
  組建專屬對接小組（含 STACK , CPAA , ECNR 專家、系統工程師、專案經理、 專案研發經理、資深研發經理），
  確保問題第一時間回應；
  專案開發流程遵循 ASPICE 開發流程
  專案啟動前及進行, 視需要進行面對面溝通，梳理需求、介面及節點，形成書面確認
  每週提交進度報告，及招開 weekly meeting , 關鍵節點提前 2天預驗收
  專案導入:
    討論實現架構
    Advanced function and Critical Part 事項的驗證 , IOP 測試, Certification 的 Pre-test…
    視需求及時安排人員現場支持，如緊急事項, 無法遠端釐清等
    緊急應對聯繫 : John ,專案經理 , 專案研發經理