Date:

Participants：隋全超、李应彬、田俊杰

MeetingAgenda：雅迪项目Kick-off Meeting
OC: 展锐UIS7870

OS: Android 13

Bt chip: 主蓝牙AIC8800D80I；

头盔蓝牙：RTL8761

- 主蓝牙(中控) 功能：HFP、A2DP、AVARCP、PBAP、SPP、MAP+BLE

- 头盔功能：
1 主头盔：A2DP/HFP

2 副头盔：A2DP/HFP ,

- 功能描述

1 主头盔听音乐，打电话

- 副头盔听音乐，但不接打电话

3 主副头盔实现对讲功能

- SW ECNR (支持BT/CP)

Schedule:  4月中旬全功能。ECNR要支持CP需认证

Critical parts highlight:

MAP：

短信是收到通知还是下载？

以前的项目都是下载

BLE：

BLE只是建立通道，起到传输数据的作用 胎压的协议

SPP？是否有手机APP？

主要是用于手机互联？传输数据？

Quanchao：

- RTL8761我们有stack吗？

Nick：2/10可以提供副驾stack

260204 Jimmy:

BT: 主副頭盔用同一顆藍芽還是分開? 如果是用同一顆藍芽, 客戶是否有確認過該藍芽能支持多streaming/SCO場景?

主副头盔是同一颗蓝牙，主副头盔需要实现对讲。

SI: 我們是SI或是提供元件 (ECNR lib/CP APK)

只需要ECNR和BT，不需要提供CP

260204 Ymli:

這個應用是車機+主頭盔+副頭盔，還是主頭盔+副頭盔？

請注意 ECNR 必須 implement 在頭盔端 (直接與麥克風/喇叭連接)。

做主驾和副驾（副驾两个头盔）

260204 Eric Wang:

CP是我們提供? 還是他們自己的?

不需要提供CP

4月中旬实现全功能，目前还没有硬件，信华已经在申请两台机器，具体的开发计划需要拿到硬件才能评估。

Action：

1、Foryou确认使用我们提出的蓝牙音频方案

2、副驾stack预计2/10提供--nick